DELIVERY REMEDIATION PLAN

TPC CommerceInsight

交付标准问题修复方案

文档用途：指导书严格验收、代码审查闭环与跨设备交付

当前状态：功能审查通过，严格交付仍有阻塞项

目标版本：PostgreSQL 16 + Spring Boot + Vue 3 + TPC-H/TPC-C

编制日期：2026 年 7 月 13 日

执行目标  将当前“代码可运行、审查通过”的状态提升为“满足指导书硬性指标、可由其他设备复现、远端仓库材料完整”的最终交付状态。

# 1. 验收结论与修复范围

当前数据库迁移、正式 COPY、TPC-H/TPC-C 并发测试、性能结果入库、真实 PostgreSQL 联调和最终报告均已形成可验证成果。后端测试、前端构建、Docker 健康检查和 SF=0.1 全链路均已通过。

但按照课程指导书的完整硬性要求和跨设备交付标准，仍需解决正式数据规模不足、远端成果未完整提交、初始化脚本权限、Windows 启动入口以及若干业务功能与实验记录缺口。

| 优先级 | 问题 | 当前状态 | 达标条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 正式数据规模 | 仅完成 SF=0.1 | 完成不低于 600M 的 SF=0.6 正式实验 |
| P0 | 远端交付 | 本地提交和最终材料尚未完整推送 | 个人分支、develop 与最终提交分支状态清晰 |
| P0 | 初始化脚本权限 | Git 模式为 100644 | Git 模式为 100755，LF 校验通过 |
| P1 | 跨设备启动 | Windows 文档引用不存在的 mvnw.cmd | 仓库提供可执行入口并完成冷启动验证 |
| P1 | 指导书功能缺口 | TPC-C 明细计时等功能不完整 | 功能、测试、证据和报告形成闭环 |
| P2 | 最终报告同步 | 报告基于 SF=0.1 证据 | 更新正式规模数据、截图、结论和限制说明 |

判定口径  P0 未关闭前不得宣布最终交付完成；P1 应在正式提交前关闭，若确因课程范围调整不实施，必须在报告中明确说明并获得团队确认。

# 2. 总体实施顺序

冻结当前 SF=0.1 证据并备份数据库，防止正式实验覆盖已有成果。

修复脚本权限、Windows 启动入口和 Git 交付状态，确保其他设备可复现。

补做 SF=0.6 正式数据、EXPLAIN、并发压测和结果入库。

按“文档契约 → SQL → 后端 → 前端 → 测试”的顺序补齐指导书功能。

完成全量回归、具名截图和最终报告更新，再合入 develop 与最终提交分支。

# 3. 交付与跨设备启动修复

## 3.1 初始化脚本可执行权限

初始化脚本内容和 LF 换行已经通过检查，但 Git 索引仍记录为普通文件。应显式登记可执行位，并在提交前验证。

git update-index --chmod=+x db/init/00_run_sql_assets.sh

git ls-files --stage db/init/00_run_sql_assets.sh

验收输出第一列必须为 100755。

重新执行 verify-environment.ps1，确认 LF、V13、COPY 延迟资产和脚本入口全部通过。

## 3.2 Windows 后端启动入口

仓库文档在 PowerShell 示例中使用 mvnw.cmd，但当前只存在 Bash 入口。建议新增 backend/mvnw.cmd，复用 backend/.mvn/apache-maven-3.9.9/bin/mvn.cmd，并同步根 README、后端 README 和前端联调说明。

cd backend

.\mvnw.cmd test

.\mvnw.cmd spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev

在未配置全局 Maven 的 Windows 环境中完成测试和 dev profile 启动。

JDK 固定为 17，启动日志必须显示真实 PostgreSQL 连接。

## 3.3 Git 与最终材料

最终提交只保留一份明确命名的课程设计报告；中间版和个人补全版保留在本地归档，不进入最终提交包。

| 材料 | 处理方式 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 最终课程设计报告 | 纳入版本控制 | 文件可打开、无修订痕迹、名称唯一 |
| 代码审查修复报告 | 作为过程材料提交或放入 docs | 与最终代码结论一致 |
| SF=0.6 日志和结果 | 提交代表性文本、JSON、CSV | 不提交原始大规模数据文件 |
| 具名截图 | 提交到 report/screenshots | 命名包含日期、模块和数据规模 |

git status

git diff --check

git add <确认后的交付文件>

git commit -m "docs(delivery): finalize strict acceptance materials"

git push origin dev/d-devops-performance-report

注意  推送前先排查本机指向 127.0.0.1 的失效 Git 代理；不要在无法 fetch 最新 develop 的情况下盲目合并。

# 4. SF=0.6 正式性能证据

## 4.1 资源与备份

SF=0.6 用于满足指导书“不低于 600M”的数据规模要求。正式执行前应预留至少 10GB 可用空间，并备份当前 SF=0.1 数据库或 Docker volume。

保留现有 SF=0.1 行数、EXPLAIN、性能结果和截图。

确认 Docker Desktop 磁盘镜像位置和可用空间。

正式重置必须使用 -Force，并在日志中保留风险确认信息。

## 4.2 生成、重建与 COPY

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `

-File db\scripts\generate-tpch.ps1 -ScaleFactor 0.6

$env:DEFER_POST_COPY_ASSETS="true"

$env:LOAD_SAMPLE_DATA="false"

$env:LOAD_BASELINE_INDEXES="false"

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `

-File db\scripts\reset-db.ps1 -Force

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `

-File db\scripts\load-tpch.ps1 `

-ScaleFactor 0.6 `

-DataDir <SF0.6数据目录> `

-FileExtension tbl `

-FinalizeSchema

正式导入顺序保持为 V1/V2/V3 → COPY → V4/V8/V9/V13 → V10。导入完成后执行八表行数统计，并核对以下数量级。

| 表 | SF=0.6 预期行数 | 核对方式 |
| --- | --- | --- |
| region | 5 | 精确 |
| nation | 25 | 精确 |
| supplier | 6,000 | 精确 |
| customer | 90,000 | 精确 |
| part | 120,000 | 精确 |
| partsupp | 480,000 | 精确 |
| orders | 900,000 | 精确 |
| lineitem | 约 3,600,000 | 以 dbgen 实际结果为准 |

## 4.3 EXPLAIN 与并发测试

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `

-File db\scripts\run-tpch-explain.ps1 `

-IndexMode without_index -Query all -ScaleFactor 0.6

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `

-File db\scripts\run-tpch-explain.ps1 `

-IndexMode with_index -Query all -ScaleFactor 0.6

python test\tpch_concurrent_test.py --query all --threads 4 `

--requests 20 --username admin --password admin123 --scale-factor 0.6

python test\tpcc_concurrent_test.py --transaction all --threads 4 `

--requests 20 --username admin --password admin123 --scale-factor 0.6

归档 Q1/Q5/Q12/Q14 各两份执行计划，共 8 份。

归档 6 组性能 JSON、summary CSV、samples CSV 和接口响应。

记录线程数、请求数、成功/失败数、平均/最大/最小延迟、QPS/TPS 和数据规模。

# 5. TPC-C 明细计时与执行计划

## 5.1 API 与后端计时

在事务总耗时之外，为 New-Order 和 Payment 的关键 SQL 增加独立计时，并在响应和开发日志中保留 statementTimings。跨层字段应先写入 API 契约，再修改实现。

{

"transactionId": "NO-...",

"status": "committed",

"elapsedMs": 52,

"statementTimings": [

{"statement": "updateDistrict", "elapsedMs": 3},

{"statement": "insertOrder", "elapsedMs": 2},

{"statement": "updateStock", "elapsedMs": 5}

]

}

New-Order 至少记录 district、orders、new_order、stock、order_line。

Payment 至少记录 warehouse、district、customer、history。

失败与回滚路径同样保留已执行语句耗时和失败位置。

前端事务结果区增加 SQL 耗时明细表。

## 5.2 TPC-C EXPLAIN

新增独立脚本 run-tpcc-explain.ps1。对会修改数据的语句必须在事务中执行 EXPLAIN ANALYZE 并回滚，避免破坏演示数据。

BEGIN;

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)

UPDATE stock

SET s_quantity = s_quantity - 1

WHERE s_w_id = 1 AND s_i_id = 1001;

ROLLBACK;

至少保存 New-Order 与 Payment 两组代表性计划。

报告解释扫描方式、索引使用、锁与更新成本。

# 6. 业务查询与结果导出

## 6.1 客户选项接口

客户查询页面不再固定三个国家。新增客户选项接口，返回全部国家，并支持客户名称远程搜索，避免一次加载 15,000 个客户名称。

GET /api/query/customer-options?keyword=<可选>&limit=50

{

"nations": ["ALGERIA", "ARGENTINA", "BRAZIL"],

"customers": [{"customerKey": 1, "customerName": "Customer#000000001"}]

}

## 6.2 当前查询结果导出

在客户查询、订单收入和零部件供应页面增加“导出当前结果”命令。导出字段与页面结果一致，并使用查询名称和时间生成文件名。

优先使用 showSaveFilePicker 让用户选择路径。

不支持该 API 的浏览器回退为标准 CSV 下载。

导出结果包含表头，中文按 UTF-8 BOM 输出，避免 Excel 乱码。

# 7. 数据库配置管理

新增仅管理员可访问的数据库配置页面。配置能力采用白名单，避免向前端暴露数据库密码或开放任意 SQL。

| 配置项 | 展示 | 允许修改 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL 版本、数据库名、主机、端口 | 是 | 否 | 只读 |
| 当前连接数、最大连接数 | 是 | 否 | 只读监控 |
| statement_timeout | 是 | 是 | 白名单数值校验 |
| idle_in_transaction_session_timeout | 是 | 是 | 白名单数值校验 |
| 应用连接池 connectionTimeout | 是 | 是 | 通过连接池管理接口调整 |
| work_mem | 是 | 是 | 限定范围并记录操作日志 |
| shared_buffers | 是 | 否 | 需重启，课程系统只读展示 |

接口必须校验管理员角色。

响应中不得返回数据库密码。

每次修改记录操作者、旧值、新值、时间和结果。

新增后端权限、参数边界和持久化测试。

# 8. 批量导入 Insert/Update 与触发器

## 8.1 推荐方案：暂存表与触发器

为严格对应指导书，采用暂存表承接分批导入。后端按 50～500 行批量写入暂存表，由触发器完成清洗、目标表 Insert/Update 和错误日志记录。

新增 orders_import_stage 与 lineitem_import_stage，包含 task_id 和 source_line。

触发器执行非空、类型、范围、主键和外键检查。

目标记录不存在时 Insert，存在时 Update。

不合格行写入 import_error_log，记录原始行号、字段和值。

单行错误不得终止后续合格数据导入。

暂存数据处理完成后清理，目标表和错误日志保留。

## 8.2 最低限度方案

若工期不允许引入暂存表，至少将 orders 和 lineitem 的 ON CONFLICT DO NOTHING 改为 ON CONFLICT DO UPDATE，并同步修改接口统计、错误语义、测试和报告。该方案能覆盖 Insert/Update，但对指导书中的触发器协同要求支撑较弱。

建议  优先采用暂存表方案；最低限度方案只能作为时间受限时的降级选择。

# 9. 回归测试与证据归档

| 验收层 | 必须执行 | 通过标准 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库 | 环境检查、迁移、重置保护、行数 | 全部通过，脚本模式 100755 | 日志与具名截图 |
| 后端 | 普通测试、真实库集成测试 | 0 failure / 0 error | 测试摘要 |
| 前端 | 生产构建、真实 API 人工回归 | 构建成功，核心页面无错误 | 构建输出与截图 |
| TPC-H | 8 份 EXPLAIN、80 次并发 | 结果完整，失败数为 0 | TXT/JSON/CSV |
| TPC-C | SQL 明细计时、计划、40 次并发 | 事务提交/回滚正确 | 响应、计划和性能文件 |
| 报告 | 结构、数据、图片、分页 | 无空白页、无占位符、口径一致 | 最终 DOCX/PDF 渲染 |
| Git | 状态、差异、远端分支 | 提交范围明确，最终分支可克隆复现 | 提交记录与 PR |

截图统一采用 YYYYMMDD_模块_动作_规模.png 格式；日志和结果文件名同时包含规模、索引模式和时间戳。原始 dbgen 大文件不得提交到 Git。

# 10. 最终报告更新清单

将 SF=0.1 明确为链路验证，将 SF=0.6 明确为正式性能证据。

替换数据库行数、Dashboard 数据规模和性能页截图。

补充 SF=0.6 的 Q1/Q5/Q12/Q14 索引前后对比表。

补充 TPC-C SQL 明细耗时和执行计划分析。

补充客户选项、查询结果导出、数据库配置和批量 upsert 说明。

更新测试数量、HTTP 冒烟结论和剩余限制。

删除过期数据口径和不再成立的“尚未执行 SF=0.6”表述。

重新渲染并检查表格跨页、图片标题、空白页和中文字体。

# 11. 建议工期与完成定义

| 阶段 | 主要工作 | 建议投入 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 权限、启动入口、Git 清理 | 0.5 工作日 | 可在新 Windows 环境启动 |
| 阶段 2 | SF=0.6 生成、导入和性能实验 | 0.5～1.5 工作日 | 600M 正式证据完整 |
| 阶段 3 | TPC-C 计时、计划、业务查询和配置 | 1～2 工作日 | 指导书功能闭环 |
| 阶段 4 | 批量导入 upsert/触发器 | 1 工作日 | Insert/Update 与错误日志通过 |
| 阶段 5 | 全量回归、截图、报告和合并 | 0.5～1 工作日 | 远端最终版本可复现 |

最终完成定义：P0/P1 全部关闭，SF=0.6 证据与报告一致，最终分支可在另一台设备按文档复现。